# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

13.09.2012 г.       № 14/3

О внесении изменений в программу социально-экономического

развития закрытого административно-территориального

образования городской округ Молодежный Московской области

на 2006-2011 г.г.

Рассмотрев предложения администрации закрытого административно-территориального образования городской округ  Молодежный Московской области о внесении изменений и дополнений в  программу социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования городской округ  Молодежный Московской области на 2006-2011 гг., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.Внести в программу «Социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный на 2006-2011 гг.», утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодежный от 19.11.08.2008 г. № 10/2 (с изменениями  и дополнениями,  внесенными решением Совета депутатов поселка Молодежный от 18.08.2011 г. № 14/9, от 22.12.2011 г. № 19/8), изложив мероприятия по программе  в новой редакции, согласно приложению.

2.Опубликовать решение с приложением в информационном вестнике администрации ЗАТО городской округ Молодежный «МОЛОДЕЖНЫЙ» и  разместить на официальном сайте www.zato-molod.ru.

Глава ЗАТО городской округ Молодежный			В.Н.Заголий

Приложение

к решению Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодежный от 13.09.2012 г. № 14/3

Мероприятия программы социально-экономического развития

ЗАТО городского округа Молодежный Московской области на 2006-2011 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий. | Сметная стоимость строительства (работ) / израсходовано в 2004-2005 г.г. (млн.руб.) | Сроки выполнения работ, года | Потребность на 2006-2011 г.г. по годам (млн.руб.) | Количество вводимых рабочих мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |
| 1. | Строительство 60-ти квартирного жилого дома, в том числе: | 107,7 | 2006-2011 |  | 8,2 | 21,7 | 16,7 | 7,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | 69,9 |  |  | 8,2 | 21,7 | 16,7 | 7,8 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство очистных сооружений, в том числе: | 164,1 | 2006-2010 | 3,5 |  | 0,3 |  |  |  | 25 |  |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | федеральный бюджет | 3,8 |  | 3,5 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство котельной на газовом топливе, в том числе: | 60,1 | 2006-2007 | 13,6 | 8,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | федеральный бюджет | 20,4 |  | 13,6 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | местный бюджет | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе: | 122,5 | 2006-2010 | 20 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | местный бюджет |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство системы горячего водоснабжения, в том числе: | 14,5 | 2006-2007 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | федеральный бюджет | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство автоматической телефонной станции, в том числе: | 13,6 | 2006 | 6,6 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | местный бюджет | 6,6 |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена трансформатора и выслуживших сроки кабельных (5 км) и воздушных ( 2,4 км) линий электроснабжения с заменой 20 опор, в том числе: | 12,0 | 2006-2010 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |
| 7.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | областной бюджет | 5,0 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 7.3. | местный бюджет | 7,0 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ( 2 км), в том числе: | 8,0 | 2008-2011 |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |
| 8.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | областной бюджет | 6,0 |  |  | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 8.2. | местный бюджет | 2,0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт участка системы водоснабжения в том числе: | 8,55 | 2008-2011 |  | 2 | 3 | 3 |  | 0,55 |  |  |
| 9.1. | федеральный бюджет | 0,55 | 2011 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |
| 9.2. | областной бюджет | 8,00 |  |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 9.3. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт канализационно-насосной станции, в том числе: | 1,18 | 2008-2011 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
| 10.1. | федеральный бюджет | 1,18 |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
| 10.2. | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство дренажа и водостоков (ливневая канализация) , в том числе: | 3,8 | 2007 - 2008 |  | 2 | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 11.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | областной бюджет | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| 11.3. | местный бюджет | 2,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт скважин водопровода, в том числе: | 14,0 | 2009-2010 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 12.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | областной бюджет | 10,0 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 12.3. | местный бюджет | 4,0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 13. | Переселение граждан из ЗАТО , в том числе: | 41,6 | 2006-2011 | 7,7 | 8,3 | 9,2 | 9,1 | 3,5 | 3,8 |  |  |
| 13.1. | федеральный бюджет | 41,6 |  | 7,7 | 8,3 | 9,2 | 9,1 | 3,5 | 3,8 |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт кровли здания средней общеобразовательной школы поселка Молодежный, в том числе: | 1,5 | 2011 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |
| 14.1 | федеральный бюджет | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |
| 14.2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт кровли 4-х этажного 64-х квартирного жилого дома № 5 многоквартирного жилого дома № 5 | 3,6 | 2011 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
| 15.1. | федеральный бюджет | 3,6 |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
| 15.2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт здания для размещения подросткового молодежного клуба | 2,1 | 2011 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 16.1. | федеральный бюджет | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 16.2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт балконов домов № 4,5,17 | 0,5 | 2012 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 17.1 | федеральный бюджет | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 17.2 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Капитальный ремонт подъездов домов № 2,3,4 | 0,48 | 2012 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 18.1 | федеральный бюджет | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 18.2 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в том числе: | 206,17 |  | 53,40 | 35,70 | 44,00 | 39,80 | 22,30 | 10,97 | 32 |  |
|  | за счет федерального бюджета | 129,87 |  | 24,80 | 25,80 | 31,20 | 25,80 | 11,30 | 10,97 |  |  |
|  | за счет областного бюджета | 32,80 |  | 0,00 | 4,00 | 10,80 | 12,00 | 6,00 | 0,00 |  |  |
|  | за счет местного бюджета | 43,50 |  | 28,60 | 5,90 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 |  |  |