# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

13.09. 2012 г.       № 14/4

О внесении изменений в программу социально-экономического

развития закрытого административно-территориального

образования городской округ Молодежный Московской области

на 2012-2017 г.г.

Рассмотрев предложения администрации закрытого административно-территориального образования городской округ  Молодежный Московской области  о внесении изменений и дополнений в программу социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования городской округ  Молодежный Московской области на 2012-2017 гг., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.Внести в программу «Социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный на 2012-2017 гг.», утвержденную решением Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодежный от 22.12.2011 г. № 19/7, изложив мероприятия по программе в новой редакции, согласно приложению.

2.Опубликовать решение с приложением в информационном вестнике администрации ЗАТО  городской  округ  Молодежный «МОЛОДЕЖНЫЙ» и разместить на официальном сайте www.zato-molod.ru .

Глава ЗАТО городской округ Молодежный			В.Н.Заголий

Приложение

к решению Совета депутатов

ЗАТО городской округ Молодежный

от 13.09.2012 г. №14/4

МЕРОПРИЯТИЯ

программы социально-экономического развития

ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области на 2012-2017 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий. | Сметная стоимость строительства ( работ) / израсходовано в 2004-2011 гг. (млн.руб.) | Сроки выполнения работ, года | Потребность на 2012-2017 г.г. по годам (млн.руб.) | Количество вводимых рабочих мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1. | Строительство 60-ти квартирного жилого дома, в том числе: | 138,47 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 69,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | 68,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство очистных сооружений, в том числе: | 164,1 | 2012-2017 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 |  |
|  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | федеральный бюджет | 35,0 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 2.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе: | 122,5 | 2013-2017 |  | 8 | 8 | 4 | 8 |  | 5 |  |
|  |  | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | федеральный бюджет | 28,0 |  |  | 8 | 8 | 4 | 8 |  |  |  |
| 3.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство трансформаторной подстанции мощностью 2*630ВтА , прокладка силового кабеля 2,5 км, в том числе: | 26,0 | 2013-2017 |  | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 |  |  |
| 4.1. | федеральный бюджет | 15,0 |  |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |
| 4.2. | областной бюджет | 5,0 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4.3. | местный бюджет | 6,0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ( 4 км), в том числе: | 16,7 | 2012-2017 |  | 7,7 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 5.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | областной бюджет | 10,7 |  |  | 5,7 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5.2. | местный бюджет | 6,0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ( 3,6 км), в том числе: | 5,3 | 2012-2015 |  | 1,3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 6.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | областной бюджет | 4,3 |  |  | 0,8 | 1 | 2,5 |  |  |  |  |
| 6.3. | местный бюджет | 1,0 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт сетей канализирования ( 3 км), в том числе: | 12,5 | 2012-2017 |  |  | 3 | 2 | 3 | 4,5 |  |  |
| 7.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | областной бюджет | 9,0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |
| 7.3. | местный бюджет | 3,5 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1,5 |  |  |
| 8. | Строительство дренажа и водостоков (ливневая канализация) , в том числе: | 18,3 | 2017 |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  |
| 8.1. | федеральный бюджет | 18,3 |  |  |  |  |  |  | 18,3 |  |  |
| 8.2. | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | местный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт водозаборных скважин | 11,1 | 2012-2013 | 1,8 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | федеральный бюджет |  |  | 1,8 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Устройство металлического ограждения вокруг скважины | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | федеральный бюджет | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Устройство дороги к скважине | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | федеральный бюджет | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Переселение граждан из ЗАТО , в том числе: | 38,0 | 2012-2017 | 4,1 | 8,3 | 9,2 | 9,1 | 3,5 | 3,8 |  |  |
| 10.1. | федеральный бюджет | 38,0 |  | 4,1 | 8,3 | 9,2 | 9,1 | 3,5 | 3,8 |  |  |
| 11. | Замена оконных конструкций в средней общеобразовательной школе п.Молодежный | 0,9 | 2012 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | федеральный бюджет | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Устройство ограждений вокруг трансформаторной подстанции | 0,22 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,22 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Капитальный ремонт помещений детской школы искусств ЗАТО городской округ Молодежный | 0,47 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,47 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт подъездов жилых домов 5,7 | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в том числе: | 190,90 |  | 8,60 | 46,90 | 37,20 | 33,10 | 27,50 | 37,60 | 30,00 |  |
|  | за счет федерального бюджета | 138,80 |  | 8,60 | 27,30 | 28,20 | 23,10 | 20,50 | 31,10 |  |  |
|  | за счет областного бюджета | 25,00 |  | 0,00 | 8,50 | 6,00 | 7,50 | 3,00 | 0,00 |  |  |
|  | за счет местного бюджета | 16,50 |  | 0,00 | 4,50 | 3,00 | 2,50 | 4,00 | 2,50 |  |  |