|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Постановлением Администрации  ЗАТО городской округ Молодёжный  от 01.12. 2016 г. № 281(с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 15.05.2017 №111, от 19.06.2017 №160, от 03.10.2017 № 284) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и функционирование дорожной сети ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области»

на 2017-2021 годы

1. Паспорт муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожной сети ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела территориальной безопасности, обеспечения жизнедеятельности населения и управления муниципальным имуществом | | | | | | |
| Муниципальный заказчик   программы | Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности проживания жителей городского округа, повышение безопасности дорожного движения, увеличение мобильности населения. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог общего пользования | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 699 | 699 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 3560 | 2555 | 255 | 250 | | 250 | 250 |
| Всего, в том числе по годам | 4259 | 3254 | 255 | 250 | | 250 | 250 |
| Планируемые результаты реализации государственной программы | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2021 год |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | | 20 | 40 | 60 | 80 | | 100 |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | | 120 | 120 | 120 | 120 | | 120 |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципального образования | | 120 | 120 | 120 | 120 | | 120 |
| Справочно: Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Справочно: Общая протяженность автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Справочно: Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

2. Основные программы

В последние годы, идет повышение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств.

Выполнение работ по ремонту и содержанию дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения, долговечности и надежности дорог и сооружений на них.

Настоящая программа разработана для решения задач по обеспечению на нормативном уровне содержания сети автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа Молодежный.

1. Цели и задачи программы.

Целью программы является - повышение комфортности проживания жителей городского округа, повышение безопасности дорожного движения, увеличение мобильности населения. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог.

Задачи программы:

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог;

- повышение эффективности и безопасности функционирования транспортной системы;

создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них;

- повышение пропускной способности и транспортно-эксплуатационного состояния дорог на территории городского округа;

- обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по дорогам;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них с целью поддержания их состояния в соответствии с требованиями обеспечения круглогодичного и безопасного движения.

4.Основные направления реализации программы.

Реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям деятельности, это - капитальный ремонт, ремонт и содержание по искусственным и защитным дорожным сооружениям, по земляному полотну и системе водоотвода, по дорожным одеждам и элементам обустройства автомобильных дорог.

5.Контроль за исполнением программы.

- контроль за исполнением программы осуществляет Администрация ЗАТО городского округа Молодежный Московской области.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожной сети ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | | | |
| Бюджет Московской области | Другие источники | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | | | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | | | 11 | |
| **Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожной сети ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.**  Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог |  |  | Справочно: Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Километр | Справочный показатель | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Справочно: Общая протяженность автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, | Километр | Справочный показатель | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Справочно: Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | Процент | Справочный показатель | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| **Задача 2.**  Повышение эффективности и безопасности функционирования транспортной системы;  создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них |  |  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения | Единиц | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| **Задача 3.**  Удвоениеобъемов дорожного строительства к 2022 году |  |  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Километр; тысяча метров | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | Процент | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Процент | 20 | 20 | | 40 | | 60 | | 80 | | | | 100 | |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Тысяча километров | 0,00012 | 0,00012 | | 0,00012 | | 0,00012 | | 0,00012 | | | | 0,00012 | |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета муниципального образования | Тысяча километров | 0,00012 | 0,00012 | | 0,00012 | | 0,00012 | | 0,00012 | | | | 0,00012 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожной сети ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Задача 1.**  Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог | 2017-2021 | **Итого** | 0 | 700 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 700 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого | 0 | 700 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог с использованием субсидии |
| Средства бюджета Московской области | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 700 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1  Ремонт земляного полотна и систем водоотвода. | 2017-2021 | Итого | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2  Ремонт дорожных одежд | 2017-2021 | Итого | 0 | 500 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 500 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3.  Ремонт элементов обустройства автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| **2** | **Задача 2.**  Повышение эффективности и безопасности функционирования транспортной системы;  создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | 2017-2021 | **Итого** | 255 | 560 | 255 | 80 | 75 | 75 | 75 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |  |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 255 | 560 | 255 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого | 255 | 560 | 255 | 80 | 75 | 75 | 75 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | Содержание автомобильных дорог в состоянии, отвечающем нормативным требованиям |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 255 | 560 | 255 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.  Содержание полосы отвода, земляного полотна и системы водоотвода | 2017-2021 | Итого | 0 | 105 | 0 | 30 | 25 | 25 | 25 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 105 | 0 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.2  Содержание дорожных одежд | 2017-2021 | Итого | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.3.  Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и искусственной дорожной неровности | 2017-2021 | Итого | 255 | 355 | 255 | 25 | 25 | 25 | 25 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 255 | 355 | 255 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **3** | **Задача 3.**  Удвоение объемов дорожного строительства к 2022 году | 2017-2021 | **Итого** | 699 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |  |
| Средства бюджета Московской области | 699 | 699 | 699 | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов | 2017-2021 | Итого | 699 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | Увеличение объемов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог |
| Средства бюджета Московской области | 699 | 699 | 699 | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.  Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2017-2021 | Итого | 699 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог с использованием субсидии |
| Средства бюджета Московской области | 699 | 699 | 699 | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.2.  Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.3. Строительство проезда к строительной площадке (ФОК) | 2017-2021 | Итого | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | **3254** | **4259** | **3254** | **255** | **250** | **250** | **250** |  |  |
|  | В том числе:  Средства бюджета Московской области |  |  | **699** | **699** | **699** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | **2555** | **3560** | **2555** | **255** | **250** | **250** | **250** |  |  |