|  |  |
| --- | --- |
|  |  УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный от 27.12. 2017г. № 406 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г.о. Молодёжный от 06.03.2018 г. №67, от 30.03.2018 г. №120) |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды ЗАТО городской округ Молодежный**

**Московской области» на 2018 – 2022 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Участники программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный, УК ООО «Фортстрой», АО «Молодежный», иные организации, заключившие договоры на конкурсной основе. |
| Подпрограммы  | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»Подпрограмма 2 «Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» |
| Цель программы | * + 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области
 |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единого облика ЗАТО городской округ Молодежный Московской области2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.4. Приведение подъездов многоквартирных домов, как элементов комфортной среды, к нормативному состоянию.5. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области. |
| Срок реализации программы | 2018-2022 |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 25428,06 | 11376,06 | 4638,00 | 3138,00 | 3138,00 | 3138,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3238,54 | 1813,54 | 1425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 22189,52 | 9562,52 | 3213,00 | 3138,00 | 3138,00 | 3138,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;2. Повышение уровня комфорта граждан;3. Улучшение внешнего облика ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.4. Повышение уровня комфортного проживания граждан в многоквартирных домах |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

В целях реализации на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", разработана муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области " на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа), мероприятия которой направлены на развитие городской среды ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, а именно:
- благоустройство общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;
- благоустройство дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

 В соответствии со статьей 16 [Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063) к вопросам местного значения городского округа предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, соблюдение санитарных норм, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение состояния территории, а также на создание современной городской среды.

При реализации муниципальной программы программно-целевым методом возможны финансовые, организационные, социальные и управленческие риски.

1. Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы может привести к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители ЗАТО городской округ Молодежный Московской области не в полном объеме будут обеспечены благоустроенными общественными территориями и дворовыми территориями, и проблема комфортности жизнедеятельности останется нерешенной.

2. Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти субъекта РФ, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

3. Социальные риски: связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. Необходимо проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса, проведение встреч с населением.

4. Управленческие риски (внутренние риски): связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы. Необходим учет единой методологии, организация контроля и соблюдения графиков реализации муниципальной программы.

II. Приоритеты муниципальной политики ЗАТО городской округ Молодежный Московской области в сфере реализации муниципальной программы,

цели и задачи муниципальной программы.

В рамках поставленных задач сформирована муниципальная программа, целью которой является обеспечение повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

- создание условий для комфортного проживания на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

- улучшение состояния дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Реализация Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, будет стимулировать жителей поселка к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

III. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели муниципальной программы определяется следующими целевыми индикаторами, показателями:

1. Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение ее цели, являются:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от общей площади территорий общественного пользования;
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

IV. Сроки реализации программы.

Для достижения поставленной цели, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы).

V. Планируемые показатели эффективности реализации Программы

Планируемые показатели эффективности реализации Программы (таблица 1) достоверно отражают степень достижения целей муниципальной Программы.

VI. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий

Программы

Заказчик Программы в целях управления реализацией обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Программы в рамках параметров на соответствующий финансовый год;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Программы в ходе её реализации и по итогам отчетного периода;

вносит предложения о корректировке параметров Программы,

обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы.

Ответственные исполнители за выполнение мероприятий Программы участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы, готовят и представляют Заказчику отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

VII. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования Программы является предварительным и подлежит корректировке при формировании бюджета муниципального образования городской округ Молодежный на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

VIII. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией Программы исполнители мероприятий Программы предоставляют Заказчику Программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Программы по формам, определенным Порядком.

 Таблица 1

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный

Московской области" на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет Московской области | Другие источники | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. Комфортная городская среда |
| Задача - Комфортная городская среда |   |   | 2018 Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади | единиц | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2018 Количество установленных детских игровых площадок | единиц | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2018 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент/единица | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2018 Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | Квадратный метр | 7 750,00 | 1 575,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2018 Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | Процент | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 67,00 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Задача - Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |   |   | 2018 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единиц | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2018 Светлый город - Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Задача - Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |   |   | 2018 Количество отремонтированных подъездов МКД | Штука | 17,00 | 34,00 | 47,00 | 59,00 | 65,00 | 65,00 |
| 2018 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Штука | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| 2018 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы Формирование современной городской среды ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» на 2018 – 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |
| Участники подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный, УК ООО «Фортстрой», АО «Молодежный», иные организации, заключившие договоры на конкурсной основе. |
| Цель подпрограммы | * + 1. Повышение комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области
 |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение формирования единого облика ЗАТО городской округ Молодежный Московской области2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий  |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 12530,65 | 7810,65 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 524,00 | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 12006,65 | 7286,65 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области; |

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

| **N п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сроки исполнения** | **Всего****(тыс.****руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018**  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Задача 1. Приведение в надлежащее состояние территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области для комфортного проживания населения** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественной территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 7038,83 | 6318,83 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 7086,83 | 6366,83 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1.1.1 | Благоустройство общественной территории | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 894,00 | 174,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 894,00 | 174,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1.1.2 | Устройство зоны отдыха  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Содержание территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 4405,83 | 4405,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 4405,83 | 4405,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Обрезка (кронирование) деревьев, корчевка пней | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Асфальтирование внутриквартальных дорог (ямочный ремонт) | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Праздничное оформление новогодней ели | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Заливка и уборка катка | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных (собак) | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Проведение субботников | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | Инженерное сопровождение асфальтных и прочих работ (сметы, технический надзор, строительный контроль, экспертиза) | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Установка детских игровых площадок на территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3.Благоустройство дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 866,90 | 866,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 4967,82 | 967,82 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 6808,00 | 2808,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.3.1. | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и проездов дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 866,90 | 866,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 49,82 | 49,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 916,72 | 916,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Комплексное благоустройство дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 4918,00 | 918,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 4918,00 | 918,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4.Функционирование административной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об административных нарушениях в сфере благоустройства ЗАТО городской округ Молодежный Московской области | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Субвенция на создание административной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об административных нарушениях в сфере благоустройства  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕв том числе: |  |  | 12530,65 | 7810,65 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 |  |
| средства бюджета Московской области |  |  | 524,00 | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный |  |  |  12006,65 | 7286,65 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 |  |
| Внебюджетные средства |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» на 2018 – 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный  |
| Участники подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный, УК ООО «Фортстрой», АО «Молодежный», иные организации, заключившие договоры на конкурсной основе. |
| Цель подпрограммы | * + 1. Повышение качества городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области
 |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |
| Срок реализации программы | 2018-2022 |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 3650,00 | 550,00 | 1900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1425,00 | 0,00 | 1425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 2225,00 | 550,00 | 475,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение уровня комфорта граждан;2. Улучшение внешнего облика ЗАТО городской округ Молодежный Московской области. |

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы 2 «Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»**

| **N п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сроки исполнения** | **Всего****(тыс.****руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018**  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1.1.1. | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением в ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Электроснабжение наружного освещения | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
|  | Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Итого по разделу 1 |  |  | 2000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.Формирование комфортной городской световой среды | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 1425,00 | 0,00 | 1425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 225,00 | 150,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1650,00 | 150,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 1425,00 | 0,00 | 1425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Устройство освещения ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 2 |  |  | 1650,00 | 150,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕв том числе: |  |  | 3650,00 | 550,00 | 1900,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| средства бюджета Московской области |  |  | 1425,00 | 0,00 | 1425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета городского округа Молодежный |  |  | 2225,00 | 550,00 | 475,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»

муниципальной программы Формирование современной городской среды

ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» на 2018 – 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Участники подпрограммы | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный, УК ООО «Фортстрой», АО «Молодежный», иные организации, заключившие договоры на конкурсной основе. |
| Цель подпрограммы | * + 1. Обеспечение комфортного проживания жителей многоквартирных домов на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области
 |
| Задачи подпрограммы | 1. Приведение подъездов многоквартирных домов, как элементов комфортной среды, к нормативному состоянию.2. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО городской округ Молодежный |
| Срок реализации программы | 2018-2022 |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 9247,41 | 3015,41 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1289,54 | 1289,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 7957,87 | 1725,87 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня комфортного проживания граждан в многоквартирных домах |

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов**

**ЗАТО городской округ Молодежный»**

| **N п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Сроки исполнения** | **Всего****(тыс.****руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018**  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Задача 1. Приведение подъездов многоквартирных домов, как элементов комфортной среды, к нормативному состоянию** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 1289,54 | 1289,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 67,87 | 67,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1357,41 | 1357,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 1289,54 | 1289,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 67,87 | 67,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1357,41 | 1357,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу 1 |  |  | 1357,41 | 1357,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Задача 2. Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта**  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 7890,00 | 1658,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 7890,00 | 1658,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 |
| 2.1.1 | Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на обеспечение деятельности | Средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный | 2018-2022 г. | 7890,00 | 1658,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |
| Итого по разделу 2 |  |  | 7890,00 | 1658,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 |  |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ****в том числе:** |  |  | 9247,41 | 3015,41 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 |  |
|  | средства бюджета Московской области |  | 1289,54 | 1289,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средства бюджета ЗАТО городской округ Молодежный |  | 7957,87 | 1725,87 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 | 1558,00 |  |
|  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |