|  |  |
| --- | --- |
|  |  ПРОЕКТ |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной комфортной городской среды ЗАТО городской округ Молодежный**

**Московской области»**

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной комфортной городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области  |
| Цели муниципальной программы | 1 Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Координатор муниципальной программы | М. А. Петухов. Заместитель Главы по вопросам ЖКХ и территориальной безопасности – начальник отдела ЖКХ и территориальной безопасности |
| Заказчик муниципальной программы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 |
| Перечень подпрограмм | 1 Комфортная городская среда2 Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства Федерального бюджета | 581,20 | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 898,93 | 1 019,10 | 46 731,83 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 41 511,37 | 10 133,08 | 14 743,51 | 8 493,78 | 5 183,00 | 2 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |   |

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

В целях реализации на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", разработана муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области " на 2018-2024 годы (далее - муниципальная программа), мероприятия которой направлены на развитие городской среды ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, а именно:
- благоустройство общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;
- благоустройство дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

 В соответствии со статьей 16 [Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063) к вопросам местного значения городского округа предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, соблюдение санитарных норм, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение состояния территории, а также на создание современной городской среды.

При реализации муниципальной программы программно-целевым методом возможны финансовые, организационные, социальные и управленческие риски.

1. Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы может привести к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители ЗАТО городской округ Молодежный Московской области не в полном объеме будут обеспечены благоустроенными общественными территориями и дворовыми территориями, и проблема комфортности жизнедеятельности останется нерешенной.

2. Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти субъекта РФ, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

3. Социальные риски: связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. Необходимо проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса, проведение встреч с населением.

4. Управленческие риски (внутренние риски): связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы. Необходим учет единой методологии, организация контроля и соблюдения графиков реализации муниципальной программы.

1.2. Приоритеты муниципальной политики ЗАТО городской округ Молодежный Московской области в сфере реализации муниципальной программы,

цели и задачи муниципальной программы.

В рамках поставленных задач сформирована муниципальная программа, целью которой является обеспечение повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

- создание условий для комфортного проживания на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

- улучшение состояния дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период и физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству определяется не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства территории ЗАТО городской округ Молодежный;

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве определяются не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

Реализация Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, будет стимулировать жителей поселка к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

1.3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели муниципальной программы определяется следующими целевыми индикаторами, показателями:

1. Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение ее цели, являются:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от общей площади территорий общественного пользования;
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

1.4. Сроки реализации программы.

Для достижения поставленной цели, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в период (2018-2024 годы).

Актуализация программы проводится по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока действия МП на срок реализации федерального проекта.

1.5. Планируемые показатели эффективности реализации Программы

Планируемые показатели эффективности реализации Программы (таблица 1) достоверно отражают степень достижения целей муниципальной Программы.

1.6. Методика расчета показателей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»

 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки (ед.). Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству).

 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий (ед.). Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству.

 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий (ед). Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству.

 Количество установленных детских игровых площадок (ед.). Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями.

 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.). Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству.

 «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям (%). **Досв=Посв/Побщ\*100%,** где: *Досв*- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; *Посв*- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км; *Побщ* - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км. Источник информации: Ежеквартальный мониторинг Министерства благоустройства Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским округам и муниципальным районам (городским и сельским поселениям) Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562.

 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (ед.). **Кплан=Кфакт** где: *Кплан* - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; *Кфакт* - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц.

 Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением (%). **Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%**, где: *Дупр* - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; *Ксв.всего* — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество; *Ксв.асуно* - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество.

 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, (%).В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ.

 Количество отремонтированных подъездов МКД (ед.). Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО.

 Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД (ед.). Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием.

 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (ед.). Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт.

 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D), (ед.). Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано.

 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий (%). Рассчитывается по формуле: **Dркот=Pкот/Pр\*100%** *Dркот*- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий *Pкот* - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий *Pр* — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

 Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (%). Рассчитывается по формуле: **Dркдт=Pкдт/Pр\*100%** Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) *Pр* - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

 Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (%). Рассчитывается по формуле: **Dдтуг=Туг/Тобщ\*100%** *Dдтуг* - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий *Туг* - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года *Тобщ* - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года.

 Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (единица/%). В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ.

 Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ.

1.7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий

Программы

Заказчик Программы в целях управления реализацией обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Программы в рамках параметров на соответствующий финансовый год;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Программы в ходе её реализации и по итогам отчетного периода;

вносит предложения о корректировке параметров Программы,

обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы.

Ответственные исполнители за выполнение мероприятий Программы участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы, готовят и представляют Заказчику отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

1.8. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования Программы является предварительным и подлежит корректировке при формировании бюджета муниципального образования городской округ Молодежный на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Перечень мероприятий, сформированный с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий (пространств) для инвалидов и других маломобильных групп населения с указанием объема их финансирования за счет средств бюджета ЗАТО городской округ Молодежный определяется с учетом предоставляемой субсидии.

1.9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией Программы исполнители мероприятий Программы предоставляют Заказчику Программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Программы по формам, определенным Порядком.

 Таблица 1

1.10. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

"Формирование современной комфортной городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный

Московской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Планируемый объем финансирования для подпрограммы (тыс.руб.) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет Московской области | Другие источники | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1. Комфортная городская среда | 581,2 | 31588,13 | 2019 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент/единица | 66/2 | 66/2 | 100/3 | 100/3 | 100/3 | 100/3 | 100/3 | 100/3 |
| 2019 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единиц | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Процент | - |   |   |   |   |   |   |   |
| 2019 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки | единиц | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 Количество установленных детских игровых площадок | единиц | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |   | 2 207,79 | 2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единиц | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |   | 8296,65 | 2019 Количество отремонтированных подъездов МКД | единиц | 10,00 | 0,00 | 29,00 | 20,00 | 16,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | единиц | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | 2,00 | 3,00 | 11,00 | 15,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **2. Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»** |
| Наименование подпрограммы | Комфортная городская среда |
| Цель подпрограммы | 1 Повышение комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 |
| Источники финансирования подпрограммы,по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|
| Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 80 161,04 | 9 467,59 | 58 934,67 | 7 034,78 | 3 724,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 572,91 | 1 019,10 | 46 405,81 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 31 006,93 | 7 867,29 | 12 528,86 | 6 460,78 | 3 150,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средства дорожного фонда Московской области |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средства Федерального бюджета | 581,20 | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |   |

**2.1. Перечень мероприятий**

**подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 Благоустройство общественной территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства бюджета Московской области |   | 146,00 | 48,00 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 20 751,12 | 6 922,34 | 7 718,00 | 4 460,78 | 1 650,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 20 897,12 | 6 970,34 | 7 752,00 | 4 492,78 | 1 682,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.1 | 1.1 Благоустройство общественной территории | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 |   | 0,00 |   |   |   |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства бюджета Московской области |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 167,74 | 167,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 167,74 | 167,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.2 | 1.2 Устройство зоны отдыха  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 599,95 | 599,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 599,95 | 599,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.3 | 1.3 Содержание территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 2 383,15 | 2 383,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 2 383,15 | 2 383,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.4 | 1.4 Обрезка (кронирование) деревьев, корчевка пней | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.5 | 1.5 Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (в т.ч. ремонт тротуара мкд №9, ямочный ремонт по адресу: мкд №12, мкд №18, мкд №17, внутриквартальный проезд мкд №1,2,3, внутриквартальный проезд мкд №1 – мкд №11) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства бюджета Московской области |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.6 | 1.6 Праздничное оформление новогодней ели | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства бюджета Московской области |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 95,40 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 95,40 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.7 | 1.7 Заливка и уборка катка | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.8 | 1.8 Регулирование численности безнадзорных, агрессивных, больных животных (собак) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 |   |   | 0,00 | 0,00 |   |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства бюджета Московской области |   | 146,00 | 48,00 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 27,52 | 27,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 173,52 | 75,52 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.9 | 1.9 Проведение субботников | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 23,42 | 23,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 23,42 | 23,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.10 | 1.10 Инженерное сопровождение асфальтных и прочих работ (сметы, технический надзор, строительный контроль, экспертиза и прочая документация) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 183,21 | 183,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 183,21 | 183,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.11 | 1.11 Сервисное сопровождение территории и профилактический ремонт игровых, развлекательных, многофункциональных зон активного отдыха детей и взрослых ЗАТО городской округ Молодежный Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 13 656,22 | 1 027,44 | 6 518,00 | 4 460,78 | 1 650,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |   | 13 656,22 | 1 027,44 | 6 518,00 | 4 460,78 | 1 650,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.12 | 1.12 Опиловка деревьев на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 1 974,51 | 1 974,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |   | 1 974,51 | 1 974,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.13 | 1.13 Улучшение качества покрытия проезда к гаражам | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 1 200,00 |   | 1 200,00 |   |   |   |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Итого |   | 1 200,00 |   | 1 200,00 |   |   |   |  0,00 |  0,00 |
| 2 | 2 Приобретение и установка детских игровых площадок на территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 2.1 | 2.1 Установка детских игровых площадок на территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 3 | 3 Благоустройство дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 581,20 | 581,20 |   |   |   |   |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства бюджета Московской области |   | 495,10 | 495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 4 944,95 | 944,95 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 6 021,25 | 2 021,25 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  0,00 |  0,00 |
| 3.1 | 3.1 Ремонт дворовых территорий пос. Молодежный, 14,15,16,17,18 | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 581,20 | 581,20 |   |   |   |   |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства бюджета Московской области |   | 495,10 | 495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 56,65 | 56,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 1 132,95 | 1 132,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 3.2 | 3.2 Комплексное благоустройство дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 4 888,30 | 888,30 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 4 888,30 | 888,30 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  0,00 |  0,00 |
| 3.3 | 3.3 Ремонт дворовых территорий пос. Молодежный, д. 1,2,3,4,5 | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 |   | 0,00 |   |   |   |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 4 | 4 Функционирование административной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об административных нарушениях в сфере благоустройства ЗАТО городской округ Молодежный Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 2 102,00 | 476,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 2 102,00 | 476,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 4.1 | 4.1 Субвенция на создание административной комиссии, уполномоченной рассматривать дела об административных нарушениях в сфере благоустройства  | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 2 102,00 | 476,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого |   | 2 102,00 | 476,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 5 | 5 Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2024 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства бюджета Московской области |   | 45 829,81 |   | 45 829,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 4 810,86 |   | 4 810,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |   | 50 640,67 |   | 50 640,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | 5.1 Благоустройство общественной территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2024 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства бюджета Московской области |   | 45 250,00 |   | 45 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 4 750,00 |   | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |   | 50 000,00 |   | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | 5.2 Благоустройство дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2024 |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства бюджета Московской области |   | 579,81 |   | 579,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 60,86 |   | 60,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |   | 640,67 |   | 640,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе: | 80 161,04 | 9 467,59 | 58 934,67 | 7 034,78 | 3 724,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 48 572,91 | 1 019,10 | 46 405,81 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 31 006,93 | 7 867,29 | 12 528,86 | 6 460,78 | 3 150,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства Федерального бюджета | 581,20 | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**3. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Цель подпрограммы | 1 Повышение качества городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 |
| Источники финансирования подпрограммы,по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|
| Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 2 207,79 | 607,79 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2 207,79 | 607,79 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |   |   |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Средства Федерального бюджета |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |   |

**3.1. Перечень мероприятий**

**подпрограммы 2 «Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 1 957,03 | 357,03 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Итого |   | 1 957,03 | 357,03 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |   |   |
| 1.1 | 1.1 Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением в ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Итого |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 1.2 | 1.2 Электроснабжение наружного освещения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 1 957,03 | 357,03 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Итого |   | 1 957,03 | 357,03 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |   |   |
| 2 | 2 Формирование комфортной городской световой среды | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 250,76 | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Итого |   | 250,76 | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 2.1 | 2.1 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Итого |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 2.2 | 2.2 Устройство освещения ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 250,76 | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Итого |   | 250,76 | 250,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Всего, в том числе: | 2 207,79 | 607,79 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2 207,79 | 607,79 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |   |   |  |  |

|  |
| --- |
| **4. Паспорт подпрограммы 3** **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области» муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»** |
| Наименование подпрограммы | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Цель подпрограммы | 1 Обеспечение комфортного проживания жителей многоквартирных домов на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 |
| Источники финансирования подпрограммы,по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|
| Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 8 622,67 | 1 658,00 | 2 140,67 | 1 633,00 | 1 633,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 326,02 | 0,00 | 326,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8 296,65 | 1 658,00 | 1 814,65 | 1 633,00 | 1 633,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |   |

**4.1. Перечень мероприятий**

**подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов**

**ЗАТО городской округ Молодежный»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2024 |   | 326,02 | 0,00 | 326,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 406,65 | 0,00 | 256,65 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |   | 732,67 | 0,00 | 582,67 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 1.1 Ремонт подъездов многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2024 |   | 326,02 | 0,00 | 326,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 406,65 | 0,00 | 256,65 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |   | 732,67 | 0,00 | 582,67 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО городской округ Молодежный | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2024 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 7 890,00 | 1 658,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |   | 7 890,00 | 1 658,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | 2.1 Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на обеспечение деятельности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2018 - 31.12.2024 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |   | 7 890,00 | 1 658,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |   | 7 890,00 | 1 658,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе: | 8 622,67 | 1 658,00 | 2 140,67 | 1 633,00 | 1 633,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 326,02 | 0,00 | 326,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8 296,65 | 1 658,00 | 1 814,65 | 1 633,00 | 1 633,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

5. Перечень видов работ, выполняемых в рамках реализации

Мероприятия 3.1 Ремонт дворовых территорий пос. Молодежный, д. 14,15,16,17,18

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

 муниципальной программы «Формирование современной городской среды

ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Перечень видов работ | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.1 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий пос. Молодежный, д. 14,15,16,17,18 | 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда д. 14, площадь 175 м2
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара д. 16, площадь 74,5 м2, подходы к подъездам 1-5, площадь 85 м2
3. Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара д. 15 (подходы к подъездам 4,5), площадь 40,8 м2
 | Средства Федерального бюджета | 581,20 | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 495,10 | 495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 56,65 | 56,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 132,95 | 1 132,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Адресный перечень общественных территорий благоустраиваемых в рамках реализации мероприятия 5.1 основного мероприятия F2

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

 муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды

ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.1.1 | Территория при въезде в город[[1]](#footnote-1)  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 45 250,00 |   | 45 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 4 750,00 |   | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 50 000,00 |   | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Центральная часть города [[2]](#footnote-2) | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Адресный перечень дворовых территорий благоустраиваемых в рамках реализации мероприятия 5.2 основного мероприятия F2

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

 муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды

ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по адресу: пос. Молодежный, д. 1,2,3,4,5  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 579,81 |   | 579,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 60,86 |   | 60,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 640,67 |   | 640,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Перечень видов работ по благоустройству территории при въезде в город:

инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы; разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза; установка ограждений; закупка МАФ; озеленение; мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных; установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное; установку информационных стендов и знаков; изготовление и установка стел; изготовление, установка или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций; приобретение и установка программно-технических комплексов видеонаблюдения системы «Безопасный регион»; уширение дорог и устройство тротуаров. [↑](#footnote-ref-1)
2. Перечень видов работ по благоустройству центральной части города:

инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы; разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза; установка ограждений; закупка МАФ; озеленение; мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных; установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное; установку информационных стендов и знаков; изготовление и установка стел; изготовление, установка или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций; приобретение и установка программно-технических комплексов видеонаблюдения системы «Безопасный регион»; уширение дорог и устройство тротуаров. [↑](#footnote-ref-2)