УТВЕРЖДЕНА

|  |  |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 14.11.2022 г. №302 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г. о. Молодёжный от 03.03.2023 №60, от 31.03.2023 №86, от 17.05.2023 №125, от 09.06.2023 №152, от 23.06.2023 №169, от 31.07.2023 №192, от 09.08.2023 №201, от 06.09.2023 №219) |

Муниципальная программа

«Формирование современной комфортной городской среды»

**1. Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации- Е.Б. Писаренко | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области  2. Развитие и благоустройство территории городского округа | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»  Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»  Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий и повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | | | | | |
| 2. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах. | | | | | |
|  | 3. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 10 994,70 | 7 766,78 | 2 655,92 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 31 937,14 | 23 701,15 | 7 882,99 | 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 42 931,84 | 31 467,93 | 10 538,91 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере, и цели муниципальной программы.**

В целях реализации на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее - муниципальная программа), мероприятия которой направлены на развитие городской среды ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, а именно:

- благоустройство общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

- благоустройство дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

2.1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области.

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области и бюджета ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Итоговый адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем плановом году, сформированный по результатам рассмотрения обращений заинтересованных лиц на заседаниях муниципальных общественных комиссий, направляется в Министерство благоустройства Московской области с приложением протоколов заседаний муниципальной общественной комиссии, обращений заинтересованных лиц, паспортами общественных территорий и иных в сроки, предусмотренные распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 29.09.2017 N 384-РВ "Об отдельных вопросах в сфере формирования современной городской среды и признании утратившим силу распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 10.08.2016 N 138-РВ "Об утверждении Методических рекомендаций по организации комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Московской области".

В последующие годы срок представления итогового адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем плановом году, сформированного по результатам рассмотрения обращений заинтересованных лиц на заседаниях муниципальной общественной комиссии, - 1 сентября текущего года.

Мониторинг выполнения муниципальными образованиями Московской области мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий осуществляется в рамках данной Программы.

Целью проводимой работы является создание и благоустройство общественных пространств для обеспечения комфортного проживания жителей на территории муниципального образования, а также создание архитектурно-художественного облика территорий ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области.

2.2. Благоустройство дворовых территорий.

С целью оценки состояния благоустройства дворовых территорий, в том числе определения перечня дворовых территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация дворовых территорий.

По итогам инвентаризации дворовых территорий органами местного самоуправления формируются перечни дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству.

Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", путем выполнения мероприятий муниципальных программ.

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

- спортивных площадок (воркаутов);

- площадок для отдыха;

- приспособлений для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать обустройство автомобильных парковок.

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц в порядке, установленном органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.

Форма трудового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

1) субботников- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), проводимых в рамках месячника благоустройства;

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 N 24-РВ "Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории Московской области".

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представлены отчеты органа местного самоуправления о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, соблюдение санитарных норм, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение состояния территории, а также на создание современной городской среды.

**3. Прогноз развития сферы благоустройства с учетом реализации мероприятий муниципальной программы.**

В рамках поставленных задач сформирована муниципальная программа, целью которой является повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования с учетом приоритетов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Московской области;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в ЗАТО городской округ Молодёжный федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в ЗАТО городской округ Молодёжный мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Согласно п.4 ст.17.3 Федерального закона от 11 августа 1995г.№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», необходимо обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории ЗАТО городской округ Молодёжный условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, а именно:

1.Формирование и осуществление мероприятий, направленных на поддержку добровольчества (волонтерства)», с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

2.Утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;

3.Оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.

Муниципальное образование ЗАТО городской округ Молодежный Московской области вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.

Важным мероприятием для достижения целей муниципальной программы является мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области. Итогом реализации указанного мероприятия является:

- проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории городского округа;

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

Ещё один важный фактор обеспечения комфортной среды проживания на территории городского округа- это реализация мероприятий по уборке и содержанию дворовых территорий, общественных пространств, объектов дорожного хозяйства (внутриквартальных проездов), а также содержание и ремонт объектов системы наружного освещения.

Реализация муниципальной программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха, как во дворах, так и на общественных территориях и повысит качество жизни населения.

**4. Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.20 |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»** | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение | Единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.F2.01 |
| 4. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой ГП показатель | Квадратный метр | - | 3 097,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.01 |
| 5. | Количество созданных административных комиссий | Отраслевой показатель | Единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.03 |
| 6. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | - | 40 451,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.19 |
| 7. | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.20 |
| 8. | Количество светильников | Отраслевой показатель | Единица | - | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.21 |
| 9. | Количество организованных субботников и общественных работ | Отраслевой показатель | Единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.25 |
| 10. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Отраслевой показатель | Единица | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02.01 |
| 11. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | Единица | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03.01 |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | |
| 12. | Эффективность работы органов местного самоуправления | Отраслевой показатель | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.01.00 |

**5. Методика расчета значений планируемых целевых показателей/ результатов**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 3. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 4. | Количество созданных административных комиссий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| 5. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 6. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 7. | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 8. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 9. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 10. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 11. | Эффективность работы органов местного самоуправления | Ед. | Определяется ОМСУ |
| 12. | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 13. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии | Шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
| 14. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 15. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 16. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 17. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 18. | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 19. | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 20. | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 21. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |

**6. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды** | **2023-2027** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **1 171,19** | **1 171,19** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **1 171,19** | **1 171,19** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)*  *реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 1 171,19 | 1 171,19 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 171,19 | 1 171,19 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **Итого** | **1 171,19** | **1 171,19** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **1 171,19** | **1 171,19** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**7. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
|
| 2023 год | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| **1** | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды** | **2023-2027** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **37 656,65** | **28 472,74** | | | | | | | | | **8 258,91** | **925,00** | **0,00** | **0,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** |
| **Средства бюджета Московской области** | **7 243,65** | **6 099,65** | | | | | | | | | **572,00** | **572,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **30 413,00** | **22 373,09** | | | | | | | | | **7 686,91** | **353,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 5 586,07 | 5 586,07 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 5 105,65 | 5 105,65 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 480,42 | 480,42 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV | |
| 2 727,52 | 2 727,52 | 0 | | 2 727,52 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | Итого | 2 138,00 | 994,00 | | | | | | | | | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 2 138,00 | 994,00 | | | | | | | | | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество созданных административных комиссий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV | |
| 1 | 1 | 1 | | - | | - | | - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 5 416,51 | 5 063,51 | | | | | | | | | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 5 416,51 | 5 063,51 | | | | | | | | | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV | |
| 8 956,37 | 8 956,37 | 8 956,37 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.16.  Содержание в чистоте территорий города (общественные пространства) | 2023-2027 | Итого | 14 546,11 | 6 859,20 | | | | | | | | | 7 686,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 14 546,11 | 6 859,20 | | | | | | | | | 7 686,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV | |
| 31 495,33 | 31 495,33 | 31 495,33 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Итого | 6 157,82 | 6 157,82 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 6 157,82 | 6 157,82 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV | |
| 19 978,93 | 19 978,93 | 19 978,93 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 919,08 | 919,08 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 919,08 | 919,08 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Замена детских игровых площадок, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV | |
| 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 2 845,07 | 2 845,07 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 2 845,07 | 2 845,07 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество светильников, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV | |
| 246 | 246 | 246 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 48,00 | 48,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 48,00 | 48,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед..* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество организованных субботников и общественных работ, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | | III | | IV | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Мероприятие 02.01.  Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | IV | |
| 3 | 3 | - | | - | | - | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах** | **2023-2027** | **Итого** | **4 104,00** | **1 824,00** | | | | | | | | | **2 280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| **Средства бюджета Московской области** | **3 750,45** | **1 667,13** | | | | | | | | | **2 083,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **352,95** | **156,87** | | | | | | | | | **196,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 4 104,00 | 1 824,00 | | | | | | | | | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 3 750,45 | 1 667,13 | | | | | | | | | 2 083,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 352,95 | 156,87 | | | | | | | | | 196,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | | III | | | IV |
| 8 | 8 | 0 | | 0 | | 0 | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **Итого** | **42 360,65** | **30 296,74** | | | | | | | | | **10 538,91** | **925,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **10 994,70** | **7 766,78** | | | | | | | | | **2 655,92** | **572,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **31 365,95** | **22 529,96** | | | | | | | | | **7 882,99** | **353,00** | **0,00** | **0,00** |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Основное мероприятие 01**  **Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления** | **2023-2027** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**9. Адресный перечень дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодёжный,**

**сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному**

**благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 |  |  |

**10. Адресный перечень общественных территорий ЗАТО городской округ Молодёжный**

**для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 |  |  |

**11. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

**которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 |  |  |  |  |  |