УТВЕРЖДЕНА

|  |  |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 14.11.2022 г. №296 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г. о. Молодёжный от 03.03.2023 №59, от 23.06.2023 №168, от 09.08.2023 №200, от 06.09.2023 №218) |

**Муниципальная программа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

1. **П**[**аспорт**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) **муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации- Е.Б. Писаренко | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для дальнейшего развития и модернизации коммунального комплекса ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению  2. Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы и многоквартирных домов  3. Снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов на территории муниципального образования | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»  Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Проведения первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; реализация мероприятий по улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению | | | | | |
| 5. Реализация энергосберегающих мероприятий по повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений и объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования; организация учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде на территории городского округа | | | | | |
| 8. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 97 967,45 | 44 683,00 | 53 268,45 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 9 593,81 | 3 090,94 | 3 402,90 | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 107 561,26 | 47 773,91 | 56 671,35 | 16,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере, и цели муниципальной программы.**

Основным приоритетом стратегии социально-экономического развития ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2023-2027 годы является создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Московской области.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Недостаток или современных очистных сооружений в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области ведет к тому, что доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области равна 0%.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей;

- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы информирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Муниципальная программа ЗАТО городской округ Молодежный Московской области разработана в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года, федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Программа направлена на:

- обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области;

- создание условий для дальнейшего развития и модернизации коммунального комплекса ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению;

- повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы и многоквартирных домов;

- снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов Московской области.

1. **Прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства с учетом реализации мероприятий муниципальной программы.**

Благодаря реализации всех мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» улучшится качество коммунальных услуг, предоставляемых населению; снизится объем потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; повысится энергетическая эффективность объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда на территории ЗАТО городской округ Молодёжный.

Итогом реализации подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» станет ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений, а также наличие актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В результате реализации подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» увеличится доля объектов муниципальной собственности с нормальным уровнем энергетической эффективности, также сократится количество потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, увеличится доля многоквартирных домов с присвоенным классом энергоэффективности и оснащенных общедомовыми приборами учета.

1. **Целевые показатели муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой  Приоритетный | Процент | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.05.01, 3.05.02, 3.05.03 |
| 2. | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | Отраслевой | Единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03.02 |
| **Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Государственная программа | Процент | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01.03 |
| 4. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Государственная программа | Процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01.10 |
| 5. | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Государственная программа | Процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02.01 |
| 6. | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Отраслевой | Единица | - | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02.02 |
| 7. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Государственная программа | Процент | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03.01 |
| **Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | |
| 8. | Эффективность работы органов местного самоуправления | Отраслевой | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8.02.05 |

1. **Методика расчета значений планируемых целевых показателей муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** | | | | |
| 1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:  Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,  3  где  Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент;  АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.;  АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.;  АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.;  3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области;  N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. |  |
| 2 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | Единица | Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках |  |
| **Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);  К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области |
| 4 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  2) Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 5 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». |
| 6 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Единица | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |  |
| 7 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности** | **2023-2027** | **Итого** | **103 671,00** | **47 015,65** | | | | | **56 655,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** |
| **Средства бюджета Московской области** | **97 917,45** | **44 665,00** | | | | | **53 252,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **5 753,55** | **2 350,65** | | | | | **3 402,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Мероприятие 03.02.  Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2023-2027 | Итого | 103 671,00 | 47 015,65 | | | | | 56 655,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 97 917,45 | 44 665,00 | | | | | 53 252,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 5 753,55 | 2 350,65 | | | | | 3 402,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед.* |  |  | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |  | |
| **2** | **Основное мероприятие 05**  **«Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»** | **2023-2027** | **Итого** | **200,00** | **200,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** | |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **200,00** | **200,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Мероприятие 05.01.  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2027 | Итого | 50,00 | 50,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 50,00 | 50,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед.* |  |  | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| I | II | III | IV |
| 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Мероприятие 05.02.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023-2027 | Итого | 50,00 | 50,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 50,00 | 50,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед.* |  |  | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| I | II | III | IV |
| 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Мероприятие 05.03.  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого | 100,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 100,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед.* |  |  | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| I | II | III | IV |
| 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Итого по подпрограмме 3:** |  | **Итого** | **103 871,00** | **47 215,65** | | | | | **56 655,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **Средства бюджета Московской области** | **97 917,45** | **44 665,00** | | | | | **53 252,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **5 953,55** | **2 550,65** | | | | | **3 402,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| **1** | **Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области»** | **2023-2027** | **Итого** | **3 150,00** | **50,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1 550,00** | **1 550,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** | |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | **3 150,00** | **50,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1 550,00** | **1 550,00** |
| 1.1 | Мероприятие 01.03.  Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. | 2023-2027 | Итого | 3 130,00 | 30,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3 130,00 | 30,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| *Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км* |  |  | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| I | II | III | IV |
| 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.10.  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | 2023-2027 | Итого | 20,00 | 20,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 20,00 | 20,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед.* |  |  | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области»** | **2023-2027** | **Итого** | **490,26** | **490,26** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** | |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | **490,26** | **490,26** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Мероприятие 02.01.  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Установлены, заменены, поверены общедомовые*  *приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед.* |  |  | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 490,26 | 490,26 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 490,26 | 490,26 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед.* |  |  | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| I | II | III | IV |
| 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие 03 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов** | **2023-2027** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** | |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | Мероприятие 03.01.  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Выдано актов «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности, ед.* |  |  | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 5:** |  | **Итого** | **3 640,26** | **540,26** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1 550,00** | **1 550,00** |  | |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | **3 640,26** | **540,26** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1 550,00** | **1 550,00** |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2** | **Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | **2023-2027** | **Итого** | **50,00** | **18,00** | **16,00** | **16,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **50,00** | **18,00** | **16,00** | **16,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Мероприятие 02.05  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 50,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 50,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 03 | 03 | 02 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | единиц | Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках |
| 2 | 03 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 3 | 03 | 05 | 02 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 4 | 03 | 05 | 03 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 5 | 05 | 01 | 03 | Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | км | Значение показателя определяется как общее количество промытых трубопроводов и стояков систем отопления с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 6 | 05 | 01 | 10 | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 7 | 05 | 02 | 01 | Установлены, заменены, поверены общедомовые  приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 8 | 05 | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 9 | 05 | 03 | 01 | Выдано актов «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности ед. | единиц | Значение показателя определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффективности с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |

**10. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 03.02 «Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 куб. м/сут. По адресу: п. Молодёжный, в том числе ПИР | 1500 куб. м/сут. | Строительство (в т. ч. Проектные и изыскательские работы) | 20.01.2016- 30.11.2024 | 30.11.2024 | 206291,18 | 103220,18 | Итого по объекту: | 103 071,00 | 47 015,65 | 56 055,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98058,30 | Средства бюджета Московской области | 97 917,45 | 44 665,00 | 53 252,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5161,88 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 5 153,55 | 2 350,65 | 2 802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |