**[](http://www.zato-molod.ru/)**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

пос. Молодёжный

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.10.2024 г. № 266

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 12.10.2022 № 259 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области», Постановлением Администрации городского округа Молодёжный Московской области от 17.10.2022 №261 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2023 года» » (в редакции Постановления Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 15.02.2023 № 40), руководствуясь Уставом ЗАТО городской округ Молодёжный,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 14.11.2022 № 302 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г. о. Молодёжный от 03.03.2023 №60, от 31.03.2023 №86, от 17.05.2023 №125, от 09.06.2023 №152, от 23.06.2023 №169, от 31.07.2023 №192, от 09.08.2023 №201, от 06.09.2023 №219, от 20.09.2023 №225, от 05.10.2023 №233, от 31.10.2023 №251, от 07.12.2023 №294, от 19.12.2023 №308, от 18.01.2024 №11, от 19.02.2024 №42, от 26.04.2024 №112, от 17.05.2024 №130, от 11.07.2024 №191, от 04.09.2024 №227, от 16.09.2024 №249).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://молодёжный.рф.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ЗАТО городской округ Молодёжный Писаренко Е.Б.

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области М. А. Петухов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  ЗАТО городской округ Молодёжный  Московской области  от 14.10.2024 № 266 |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды»

1. В паспорте муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 235 243,63 | 6 516,43 | 1 060,00 | 1 060,00 | 226 607,20 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 158 330,45 | 23 583,50 | 44 771,34 | 39 880,97 | 50 094,64 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 393 574,08 | 30 099,93 | 45 831,34 | 40 940,97 | 276 701,84 | 0,00 |

»

1. В перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» добавить строку 2.1.1 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Мероприятие 01.13. Создание сезонных ледяных катков | 2023-2027 | Итого | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Созданы сезонные ледяные катки с обустройством площадок на летний период, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

»

1. В перечне мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» строку 2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **4 441,10** | **995,00** | **3 446,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **4 441,10** | **995,00** | **3 446,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

»

1. В перечне мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по подпрограмме 1** | **Итого** | **252 841,10** | **995,00** | **3 446,10** | **0,00** | **248 400,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **225 547,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **225 547,20** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **27 293,90** | **995,00** | **3 446,10** | **0,00** | **22 852,80** | **0,00** |

»

1. В перечне мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» строки 2, 2.3, 2.13 и 2.9 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **121 566,16** | **28 648,93** | **39 795,24** | | | | | **32 880,56** | **20 241,43** | **0,00** |  | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** |
| **Средства бюджета Московской области** | **9 279,65** | **6 099,65** | **1 060,00** | | | | | **1 060,00** | **1 060,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **112 286,51** | **22 549,28** | **38 735,24** | | | | | **31 820,56** | **19 181,43** | **0,00** |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 15 847,40 | 5 391,71 | 3 349,69 | | | | | 3 553,00 | 3 553,00 | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 15 847,40 | 5 391,71 | 3 349,69 | | | | | 3 553,00 | 3 553,00 | 0,00 |  |
| *Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 75,493 | 31,495 | 43,998 | - | - | - | 43,998 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 48,00 | 48,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 48,00 | 48,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2023-2027 | Итого | 17 530,95 | 0,00 | 14 111,36 | | | | | 3 419,59 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 17 530,95 | 0,00 | 14 111,36 | | | | | 3 419,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| *Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

»

1. В перечне мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по подпрограмме 2** | **Итого** | **140 732,98** | **29 104,93** | **42 385,24** | **40 940,97** | **28 301,84** | **0,00** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **9 696,43** | **6 516,43** | **1 060,00** | **1 060,00** | **1 060,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **131 036,55** | **22 588,50** | **41 325,24** | **39 880,97** | **27 241,84** | **0,00** |  |

»

1. В разделе 4 «Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» строку 1.4 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | - | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.01.04, 01.13, 1.01.20 |

»

1. В разделе 5 «Методика расчета значений планируемых целевых показателей/ результатов муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» строку 2.17 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.17 | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. |

»

1. В разделе 5 «Методика расчета значений планируемых целевых показателей/ результатов муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» добавить строку 2.25 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.25 | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств, созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |

»