****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

пос. Молодёжный

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.01.2024 г. № 11

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы**

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 12.10.2022 № 259 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области», Постановлением Администрации городского округа Молодёжный Московской области от 17.10.2022 №261 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2023 года» » (в редакции Постановления Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 15.02.2023 № 40), руководствуясь Уставом ЗАТО городской округ Молодёжный,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 14.11.2022 № 302 (с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением администрации ЗАТО г. о. Молодёжный от 03.03.2023 №60, от 31.03.2023 №86, от 17.05.2023 №125, от 09.06.2023 №152, от 23.06.2023 №169, от 31.07.2023 №192, от 09.08.2023 №201, от 06.09.2023 №219, от 20.09.2023 №225, от 05.10.2023 №233, от 31.10.2023 №251, от 07.12.2023 №294, от 19.12.2023 №308).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://молодёжный.рф.

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ЗАТО г. о. Молодёжный Писаренко Е.Б.

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области М. А. Петухов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫпостановлением администрации ЗАТО городской округ МолодёжныйМосковской областиот 18.01.2024 г. № 11  |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды»

1. В разделе 4 «Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» строки 1.2, 1.4 и 2.3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | *Приоритетный*Отраслевой показатель | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.01.04 |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | *Приоритетный*Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | - | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.01.04, 1.01.20,  |
| 2.3 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | *Приоритетный*Отраслевой показатель | Единица | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01.30 |

 »

1. В раздел 4 «Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» добавить строку 2.4 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Установка шкафов управления наружным освещением | *Приоритетный*Отраслевой показатель | Единица | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01.23 |

»

1. Раздел 5 Методика расчета значений планируемых целевых показателей/ результатов муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/результата  | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Показатели** |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 1.2 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто |
| 1.3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» |
| 1.5 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 1.6 | Замена детских игровых площадок  | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.7 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.8 | Эффективность работы органов местного самоуправления | Ед. | Определяется ОМСУ |
| 1.9 | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | **Результаты** |
| 2.1 | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.2 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.3 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.4 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству  |
| 2.5 | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.6 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства  | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль  |
| 2.7 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ  |
| 2.8 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости  |
| 2.9 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |
| 2.10 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 2.11 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 2.12 | Обеспечено содержание дворовых территорий, кв. м | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.13 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.14 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.15 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.16 | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.17 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 2.18 | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.19 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 2.20 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.21 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 2.22 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.24 | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |

»

1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| **1** | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды** | **2023-2027** | **Итого** | **16 120,82** | **0,00** | **0,00** | **8 060,41** | **8 060,41** | **0,00** |  | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **16 120,82** | **0,00** | **0,00** | **8 060,41** | **8 060,41** | **0,00** |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01.Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 16 120,82 | 0,00 | 0,00 | 8 060,41 | 8 060,41 | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 16 120,82 | 0,00 | 0,00 | 8 060,41 | 8 060,41 | 0,00 |  |
| *Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.* |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  |  |
| **2** | **Основное мероприятие 01Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области**  | **2023-2027** | **Итого** | **124 578,66** | **28 648,93** | **40 668,00** | **35 020,30** | **20 241,43** | **0,00** |  | **Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный** |
| **Средства бюджета Московской области** | **9 279,65** | **6 099,65** | **1 060,00** | **1 060,00** | **1 060,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **115 299,01** | **22 549,28** | **39 608,00** | **33 960,30** | **19 181,43** | **0,00** |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01.Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 5 586,07 | 5 586,07 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 5 105,65 | 5 105,65 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
| Средства федерального бюджета  |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 480,42 | 480,42 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
| *Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв.м* |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 4 068,52 | 4 068,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.03.Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | Итого | 4 174,00 | 994,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 4 174,00 | 994,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.15.Содержание дворовых территорий  | 2023-2027 | Итого | 15 013,71 | 5 391,71 | 2 515,80 | 3 553,00 | 3 553,00 | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 15 013,71 | 5 391,71 | 2 515,80 | 3 553,00 | 3 553,00 | 0,00 |  |
| *Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м* |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 75,493  | 31,495 | 43,998 | - | - | - | 43,998 | 0  | 0  | 0  |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территорий города (общественные пространства) | 2023-2027 | Итого | 48 932,11 | 6 748,20 | 18 471,00 | 17 574,10 | 6 138,82 | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 48 932,11 | 6 748,20 | 18 471,00 | 17 574,10 | 6 138,82 | 0,00 |  |
| *Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м* |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 51,044 | 31,495  | 19,549 | - | - | - | 19,549 | 0  | 0  | 0  |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Итого | 6 121,41 | 6 121,41 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 6 121,41 | 6 121,41 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| *Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м* |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 42,487 | 19,978  | 22,509 | - | - | -  |  22,509 | 0  |  0 |  0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 4 476,58 | 914,48 |  650,88 | 911,22 |  2 000,00 |  0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
| Средства федерального бюджета  |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 4 476,58 | 914,48 | 650,88 | 911,22 |  2 000,00 |  0,00 |  |
|  *Замена детских игровых площадок, ед.* |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1  |  1 |  0 |  0 |  0 |  1 | 0  | 0  | 0  |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.21.Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  | 2023-2027 | Итого | 9 035,07 | 2 845,07 | 2 300,00  | 1 907,00  | 1 983,00  | 0,00  |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 9 035,07 | 2 845,07 | 2 300,00  | 1 907,00  | 1 983,00  | 0,00  |  |
| *Количество светильников, ед.* |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 246 |  246 |  246 |  246 | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 |   |
| 2.8. | Мероприятие 01.23.Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Итого | 364,00 | 0,00 | 364,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 364,00 | 0,00 | 364,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| *Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.* |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 |  - |  1 |  0 | 0  | 0  |  1 |  0 | 0  |  0 |   |
| 2.9 | Мероприятие 01.24.Ликвидация несанкционированных навалов мусора  | 2023-2027 | Итого | 48,00 | 48,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 48,00 | 48,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| *Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед.* |   |   | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 |  1 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| *Количество организованных субботников и общественных работ, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.28. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 11 013,22  | 0,00  | 0,00  | 5 506,61 | 5 506,61  | 0,00  |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 11 013,22  | 0,00  | 0,00  | 5 506,61 | 5 506,61  | 0,00  |  |
| *Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации не включенные в ГП МО* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Мероприятие 01.29.Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2023-2027 | Итого | 873,20  | 0,00  | 873,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 873,20 | 0,00  | 873,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| *Модернизированы дворовые территории, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.13 | Мероприятие 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2023-2027 | Итого | 17 852,71 | 0,00  | 14 433,12 | 3 419,59  | 0,00  | 0,00  |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 17 852,71 | 0,00  | 14 433,12 | 3 419,59  | 0,00  | 0,00  |  |
| *Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| **3.** | **Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области**  | **2023-2027** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01.Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **4.** | **Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах**  | **2023-2027** | **Итого** | **3 046,00** | **456,00** | **2 590,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| **Средства бюджета Московской области** | **416,78** | **416,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **2 629,22** | **39,22** | **2 590,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов вмногоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 3 046,00 | 456,00 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |
| Средства бюджета Московской области | 416,78 | 416,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 2 629,22 | 39,22 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по подпрограмме 2** | **Итого** | **143 745,48** | **29 104,93** | **43 258,00** | **41 991,93** | **28 301,84** | **0,00** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **9 696,43** | **6 516,43** | **1 060,00** | **1 060,00** | **1 060,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета муниципального образования Московской области** | **134 049,05** | **22 588,50** | **42 198,00** | **40 931,93** | **27 241,84** | **0,00** |  |

»

1. Добавить раздел 12 «Адресный перечень мест установки детских игровых площадок, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области» следующего содержания:

« **12. Адресный перечень мест установки детских игровых площадок, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Г. о. Молодёжный, п. Молодёжный, д.18 | 2024 |