|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТ |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной комфортной городской среды | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1 Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | М. А. Петухов. Заместитель Главы по вопросам ЖКХ и территориальной безопасности – начальник отдела ЖКХ и территориальной безопасности | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2024 | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Комфортная городская среда"  Подпрограмма II "Благоустройство территорий"  Подпрограмма III Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 75 396,55 | 622,44 | 74 774,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 34 323,72 | 5 598,71 | 19 537,57 | 3 062,48 | 3 062,48 | 3 062,48 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | | | | | |

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

В целях реализации на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее - муниципальная программа), мероприятия которой направлены на развитие городской среды ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, а именно:  
- благоустройство общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области;  
- благоустройство дворовых территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области.

1.1.1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области.

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий ЗАТО городской округ Молодежный Московской области с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области и бюджета ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=81249F02D92CA91AE814826B49252D449E9914ECE368B994FA6742F6E655911E2B039F32265A6B9295270E1C7DiB16H) Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Итоговый адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем плановом году, сформированный по результатам рассмотрения обращений заинтересованных лиц на заседаниях муниципальных общественных комиссий, направляется в Министерство благоустройства Московской области с приложением протоколов заседаний муниципальной общественной комиссии, обращений заинтересованных лиц, паспортами общественных территорий и иных в сроки, предусмотренные [распоряжением](consultantplus://offline/ref=81249F02D92CA91AE814826B49252D449E9919EEEF69B994FA6742F6E655911E2B039F32265A6B9295270E1C7DiB16H) Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 29.09.2017 N 384-РВ "Об отдельных вопросах в сфере формирования современной городской среды и признании утратившим силу распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 10.08.2016 N 138-РВ "Об утверждении Методических рекомендаций по организации комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Московской области".

В последующие годы срок представления итогового адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем плановом году, сформированного по результатам рассмотрения обращений заинтересованных лиц на заседаниях муниципальной общественной комиссии, - 1 сентября текущего года.

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды в Московской области, прошедшем 30.10.2017, рассмотрены представленные муниципальными образованиями общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве, на соответствие критериям и условиям, определенным в Программе.

Общественные территории, не включенные в Программу, но нуждающиеся в благоустройстве по итогам инвентаризации, рекомендовано включить в муниципальные программы.

Адресные перечни общественных территорий, не отвечающие критериям отбора, установленным настоящей Программой, включаются в муниципальные программы "Формирование современной комфортной городской среды". Мониторинг выполнения муниципальными образованиями Московской области мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий осуществляется в рамках данной Программы.

Целью проводимой работы является создание и благоустройство общественных пространств для обеспечения комфортного проживания жителей на территории региона, а также создание архитектурно-художественного облика территорий, муниципальных образований Московской области.

В соответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/ref=81249F02D92CA91AE8149D7E49252D449D9C14E8ED67B994FA6742F6E655911E3903C73E245A75939932584D38EAEA83EE93757F8AD056CEi41DH) исторических поселений исторического значения, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации N 418 от 29.07.2010 и Министерства регионального развития Российской Федерации N 339 от 29.07.2010, на территории Московской области расположены 2 исторических поселения федерального значения: г. Коломна и г. Зарайск.

В рамках исполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год мероприятия по благоустройству общественных территорий в городах Коломна и Зарайск включены в настоящую Программу.

1.1.2. Благоустройство дворовых территорий.

В соответствии с [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=81249F02D92CA91AE814826B49252D449E9914ECE368B994FA6742F6E655911E2B039F32265A6B9295270E1C7DiB16H) N 162-РВ, с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня дворовых территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация дворовых территорий.

По итогам инвентаризации дворовых территорий органами местного самоуправления формируются перечни дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству.

Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=81249F02D92CA91AE814826B49252D449E9512E9EA6EB994FA6742F6E655911E2B039F32265A6B9295270E1C7DiB16H) Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", путем выполнения мероприятий муниципальных программ.

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными [Законом](consultantplus://offline/ref=4683EADD521947B7FCE9297FF4961064D59F6392F52CC37068DD45B2FC101C2F085AEE3E4E62AA0A45BA2A4FE8EE6AN) Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Адресные перечни дворовых и общественных территорий, не отвечающие критериям отбора, установленным данной программой, включены в муниципальные программы "Формирование современной комфортной городской среды".

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать обустройство автомобильных парковок.

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц в порядке, установленном органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со [статьей 62](consultantplus://offline/ref=81249F02D92CA91AE814826B49252D449E9512E9EA6EB994FA6742F6E655911E3903C73E245A739A9C32584D38EAEA83EE93757F8AD056CEi41DH) Закона Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова исходя из климатических показателей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=81249F02D92CA91AE814826B49252D449E9817E8EC6DB994FA6742F6E655911E3903C73E245A75939D32584D38EAEA83EE93757F8AD056CEi41DH) по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 N 24-РВ "Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории Московской области".

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представлены отчеты органа местного самоуправления о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В соответствии со статьей 16 [Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063) к вопросам местного значения городского округа предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, соблюдение санитарных норм, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение состояния территории, а также на создание современной городской среды.

1.2. Приоритеты политики благоустройства ЗАТО городской округ Молодежный Московской области,

цели и задачи муниципальной программы.

В рамках поставленных задач сформирована муниципальная программа, целью которой является повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области .  
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  
  
 Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования с учетом приоритетов территориального развития

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Московской области

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями   
  
 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

1.3. Особенности формирования муниципальных программ

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период определяется исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

Организация и проведение работ по обеспечению трудового участия жителей и заинтересованных лиц при реализации минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Форма трудового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

1)субботников- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий

Долей трудового участия в выполнении минимальных или дополнительных работ, необходимой и достаточной для предоставления субсидии, является проведение одного субботника;

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период и физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

Муниципальное образование ЗАТО городской округ Молодежный Московской области вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой;

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству определяется не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства территории ЗАТО городской округ Молодежный;

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве определяются не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

Осуществление мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и работ по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

Реализация Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, будет стимулировать жителей поселка к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

1.4 Планируемые результаты реализации муниципальной программы

"Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы | Планируемый объем финансирования для подпрограммы (тыс.руб.) | | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Московской области | Другие источники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1. Комфортная городская среда | 0 | 7333,68 | 2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки | единиц | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единиц | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Количество установленных детских игровых площадок | единиц | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент/единица | 100/3 | 100/3 | 100/3 | 100/3 | 100/3 | 100/3 |
| 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единиц | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Процент | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах | 0 | 123,12 | 2020 Количество отремонтированных подъездов в МКД | единиц | 25,00 | 3,00 | 6,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 |
| 2020 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | 12,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

1.5. Методика расчета показателей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | *Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»* | | | | |
| 1.1 | 2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки, единиц | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |  | Годовая |
| 1.2 | 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, единиц | единиц | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |  | Годовая |
| 1.3 | 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, единиц | единиц | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |  | Годовая |
| 1.4 | 2020 Количество установленных детских игровых площадок, единиц | единиц | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями |  | Годовая |
| 1.5 | 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, % / единиц | %/ единиц | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. |  | Годовая |
| 1.6 | 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц | единиц | Кплан=Кфакт где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц. |  | Годовая |
| 1.7 | 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % | % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, общественные обсуждения конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, концепций по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т. п.), субботник. |  | Квартальная |
| 1.8 | 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, % | % | Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр\*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |  | Годовая |
| 1.9 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы. | единиц | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Годовая |
| 1.10 | 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. | % | Рассчитывается по формуле: Но= Фо/Нп\*100, где Но- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп- нормативная потребность; Фо — фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | Годовая |
| 1.11 | 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. | % | Рассчитывается по формуле: Кпп%=Ко-Кп\*100%, где Кпп- количество посетителей по отношению к базовому году; Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.; Кп- количество посетителей в базовом году, тыс.чел. |  | Годовая |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» | | | | |
| 2.1 | Показатель 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Показатель 2 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая |

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Комфортная городская среда | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Повышение комфорта городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 81 485,35 | 0,00 | 81 485,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 74 151,67 | 0,00 | 74 151,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 7 333,68 | 0,00 | 7 333,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |
| Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | | | | | | | |

2.1. Перечень мероприятий

подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 74 151,67 | 0,00 | 74 151,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 7 333,68 | 0,00 | 7 333,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 81 485,35 | 0,00 | 81 485,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 1.1 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 1.2 Ремонт дворовых территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1.3 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | 1.4 Благоустройство общественных территорий | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 59 150,00 | 0,00 | 59 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 1.5 Приобретение коммунальной техники | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 15 001,67 | 0,00 | 15 001,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1 483,68 | 0,00 | 1 483,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 16 485,35 | 0,00 | 16 485,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | 1.1 Устройство контейнерных площадок | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территории»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Повышение качества городской среды на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 26 866,92 | 5 537,15 | 12 142,33 | 3 062,48 | 3 062,48 | 3 062,48 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 26 866,92 | 5 537,15 | 12 142,33 | 3 062,48 | 3 062,48 | 3 062,48 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 26 866,92 | 5 537,15 | 12 142,33 | 3 062,48 | 3 062,48 | 3 062,48 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* | 26 866,92 | 5 537,15 | 12 142,33 | 3 062,48 | 3 062,48 | 3 062,48 |
| Средства Федерального бюджета | 26 866,92 | 5 537,15 | 12 142,33 | 3 062,48 | 3 062,48 | 3 062,48 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | | | | | | | |

3.1. Перечень мероприятий

подпрограммы II «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 26 866,92 | 5 537,15 | 12 142,33 | 3 062,48 | 3 062,48 | 3 062,48 |
| Итого | 26 866,92 | 5 537,15 | 12 142,33 | 3 062,48 | 3 062,48 | 3 062,48 |
| 1.1 | 1.1 Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 21 576,92 | 4 347,15 | 10 092,33 | 1 012,48 | 3 062,48 | 3 062,48 |
| Итого | 21 576,92 | 4 347,15 | 10 092,33 | 1 012,48 | 3 062,48 | 3 062,48 |
| 1.2 | 1.2 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3 800,00 | 400,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 3 800,00 | 400,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1.3 Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1 040,00 | 640,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 040,00 | 640,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | 1.4 Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 1.5 Вывоз навалов мусора и снега | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Паспорт подпрограммы III  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1 Обеспечение комфортного проживания жителей многоквартирных домов на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям   бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Администрации ЗАТО городской округ Молодежный | Всего, в том числе: | 1 368,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 244,88 | 622,44 | 622,44 | 0,00 |  |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 123,12 | 61,56 | 61,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района \* |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | | | | | | | |

4.1. Перечень мероприятий подпрограммы III

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах

Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 244,88 | 622,44 | 622,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 123,12 | 61,56 | 61,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 368,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 1.1 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Средства Федерального бюджета | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 244,88 | 622,44 | 622,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 123,12 | 61,56 | 61,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 368,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | 2.1 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий рамках реализации мероприятия 1.4 основного мероприятия F2

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы; разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза; установка ограждений; закупка МАФ; озеленение; мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных; установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное; установку информационных стендов и знаков; изготовление и установка стел; изготовление, установка или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций; приобретение и установка программно-технических комплексов видеонаблюдения системы «Безопасный регион»; уширение дорог и устройство тротуаров.

6. Адресный перечень общественных территорий благоустраиваемых в рамках реализации мероприятия 1.4 основного мероприятия F2

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб) | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.1 | Территория при въезде в город | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Центральная часть города | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 59 150,00 | 0,00 | 59 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | ООО «УО АРЕАЛ-КОМ» | п. Молодежный, д. 28 | Административное здание | Установка МАФ | 2022 |
| 2 | ООО «Мечта» | п. Молодежный, д. 33 | Здание под размещение торговых объектов | Установка МАФ | 2021 |