# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

18.04.2013 г.                  № 6/5

О внесении изменений в решение Совета депутатов

ЗАТО городской округ Молодежный от 13.09.2012г. № 14/2

«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 8.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области, Совет депутатов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области решил::

1. Внести изменение в решение Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодежный от 13.09.2012г. № 14/2 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО городской округ Молодежный Московской области», а именно:

1.1. В таблице паспорта Программы в разделе «Объемы и источники финансирования Программы»: сумму «99 242 220,00 рублей (девяносто девять миллионов двести сорок две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек)» заменить на сумму «116 170 590,00 рублей (сто шестнадцать миллионов сто семьдесят тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек)»;

1.2. В подпункте 3.5. пункта 3 Программы: сумму «99 242 220,00 рублей (девяносто девять миллионов двести сорок две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек)» заменить на сумму «116 170 590,00 рублей (сто шестнадцать миллионов сто семьдесят тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек)»;

1.3. В подпункте 7.1. пункта 7 Программы: сумму «99 242 220,00 рублей (девяносто девять миллионов двести сорок две тысячи двести двадцать рублей 00 копеек)» заменить на сумму «116 170 590,00 рублей (сто шестнадцать миллионов сто семьдесят тысяч пятьсот девяносто рублей 00 копеек)».

2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава ЗАТО г.о.Молодежный

Московской области                    				   Заголий В.Н.

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| НА ПЕРИОД 2012-2015 ГОДОВ |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объект | Ориентировоч-ная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки испол- нения | Сроки испол- нения | Сроки испол- нения | Сроки испол- нения | Цели реализации мероприятий |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Строительство очистных сооружений | Очистные сооружения | 21000 | Областной бюджет (сметная стоимость 164100) |  |  | 7000 | 14000 | Обеспечение качественной очистки сточных вод |
| 2. | Ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на водозаборном узле | Водо-заборный узел | 2245,39 | Областной бюджет (инвестиционная пр-ма) |  |  | 2245,39 |  | Повышение качества питьевой воды |
| 3. | Устройство металлического ограждения вокруг скважины |  | 398,2 | Местный бюджет | 398,2 |  |  |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабже-ния |
| 4. | Устройство дороги к скважине |  | 498,5 | Местный бюджет | 498,5 |  |  |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабже-ния |
| 5. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения |  | 1397 | Местный бюджет |  | 1397 |  |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабже-ния |
| 6. | Замена участка сетей водоснабжения от дома №3, №4 (200 п.м) и дома №16 (20 п.м) | Водо-заборный узел | 600 | Местный бюджет |  |  | 100 | 500 | Обеспечение уровня надежности системы водоснабже-ния |
| 7. | Бурение скважины |  | 1495 | Федеральный бюджет |  |  | 1495 |  | Обеспечение объектов необходимыми ресурсами |
| 8. | Замена участка сетей водоснабжения |  | 494,8 | Местный бюджет | 494,8 |  |  |  | Обеспечение уровня надежности системы водоснабже-ния |
| 9. | Капитальный ремонт систем водоснабжения и электроснабжения насосной станции 1-го подъема № 48 |  | 1793,63 | Местный бюджет | 1793,63 |  |  |  | Повышение технической оснащенности системы водоснабже-ния |
| 10. | Строительство дренажа и стоков | Ливневая канализация | 18300 | Федеральный бюджет |  |  |  | 18300 | Обеспечение безопасности в паводковый период |
| 11. | Перевод паровых котлов на подогрев | Котельная | 900 | Местный бюджет |  | 900 |  |  | Повышение энергоэффек-тивности и теплопроизво-дительности |
| 12. | Закупка и установка оборудования для водоподготовки котельной |  | 700 | Местный бюджет |  | 700 |  |  | Повышение технической оснащенности |
| 13. | Капитальный ремонт участка системы теплоснабжения | Тепловые сети | 10239,56 | Областной бюджет | 10239,56 |  |  |  | Повышение надежности и безаварий-ности систем теплоснабже-ния |
| 14. | Капитальный ремонт участка системы теплоснабжения |  | 5853,51 | Областной бюджет | 5463,42 |  |  |  | Снижение потерь тепловой энергии |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 390,09 |  |  |  |  |
| 15. | Замена участков тепловых сетей |  | 21023,35 | Областной бюджет (Инвестиционная пр-ма) |  |  | 10568,06 | 10455,29 | Повышение надежности и безаварий-ности систем теплоснабже-ния |
| 16. | Капитальный ремонт канализационных сетей (3000 м) | Канализиро- вание вод | 4000 | Областной бюджет |  |  | 2000 | 2000 | Повышение технической оснащенности КНС |
|  |  |  | 1000 | Местный бюджет |  |  | 1000 |  |  |
| 17. | Капитальный ремонт канализационно-насосной станции №42 | Канализиро- вание вод | 1178,63 | Федеральный бюджет | 1178,63 |  |  |  | Повышение технической оснащенности КНС |
| 18. | Строительство транформаторной подстанции мощностью 2*630 ВтА, прокладка силового кабеля 2,5 км | Электро-снабжение | 11000 | Федеральный бюджет |  |  | 8000 | 3000 | Повышение надежности и безаварий- ности систем электроснаб-жения |
|  |  |  | 5000 | Областной бюджет |  |  | 3000 | 2000 |  |
|  |  |  | 4000 | Местный бюджет |  |  | 3000 | 1000 |  |
| 19. | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 5 | Жилой фонд | 3053,02 | Местный бюджет | 2097,02 |  |  |  | Повышение состояния качества жилого фонда |
|  | Ремонт подъездов |  |  |  | 374 |  |  |  |  |
|  | Замена дверей подъездов |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов |  |  |  | 372 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 116170,59 |  | 23509,85 | 2997 | 38408,45 | 51255,29 |  |